Сайт для фармацевтических продуктов

- Предметная область:

Основной целью проекта является разработка и запуск веб-сайта, который будет предоставлять информацию о лекарственных препаратах, их свойствах, применении, дозировке, побочных эффектах и взаимодействии с другими препаратами.

Задачи:

- распределить сотрудников по областям проекта;

- выявление целевой аудитории сайта;

- определение основных требований сайта;

- поиск информации/выбор сегмента потребителей (рынка сбыта);

- анализ полученных сведений и выбор исполнителя;

- непосредственное создание сайта;

- оценка полученного результата/предварительное тестирование;

- поддержка созданного сайта материалами и технически.

объемы работ:

- разработка уникального дизайна веб-сайта

- разработка на сайте максимально удобных и интуитивно понятных сервисов;

- разработка основы для непосредственного и непринужденного климата в продвижении продукта;

- разработка специфических маркетинговых инструментов;

- разработка набора инструментов, удобного для просмотра, выбора, покупки и оплаты товара на сайте

Сайт также будет предлагать возможность поиска лекарственных препаратов по различным критериям, таким как название, активное вещество, бренд и др.

Пользователи смогут ознакомиться с принципами работы с лекарствами, получить советы по использованию и рекомендации по дозировке.

Кроме этого, сайт будет содержать информацию о фармацевтических компаниях, их продукции, сертификации и производственных стандартах. Будет предоставлена возможность заказа лекарственных препаратов через сайт с доставкой на дом или в аптеку.

Важным элементом сайта будет возможность публикации новостей и статей о последних достижениях в фармацевтической отрасли, новых исследованиях, фармакологических технологиях и т.д. Пользователи смогут оставлять комментарии и задавать вопросы специалистам.

Также сайт будет содержать информацию о медицинских учреждениях, аптеках, медицинских специалистах, с возможностью записи на прием и получения консультации.

Все данные на сайте будут собираться и обрабатываться в соответствии с законодательством о конфиденциальности и защите персональных данных. Проект будет включать разработку удобного интерфейса, дизайна сайта, его адаптации под мобильные устройства, а также построение надежных систем защиты информации.

Целевой аудиторией проекта являются широкий круг пользователей, включая пациентов, фармацевтов, врачей, фармакологов, студентов медицинских учебных заведений и прочих заинтересованных лиц.

- Группа разработки(11-человек). Каждый сотрудник имеет опыт работы в команде от 3 лет.

- Проджект-менеджер

- Backend-разработчик

- Frontend-разработчик

- Backend-тестировщик

- Frontend-тестировщик

- Специалист по кибербезопасности

- Database администратор

- Дизайнер сайта

- Бизнес-аналитик

- Маркетолог

- Системный аналитик

- Проджект-менеджер отвечает за планирование, организацию и контроль выполнения проектов. Он управляет всеми аспектами проекта, включая определение целей, составление планов работ, распределение ресурсов, управление бюджетом, контроль сроков и качества.

- Backend-разработчик занимается созданием и поддержкой серверной части программного обеспечения. Он отвечает за разработку и реализацию функциональности, обработку запросов от клиентов, работу с базами данных и интеграцию различных компонентов системы.

- Frontend-разработчик — это специалист, который занимается созданием и разработкой пользовательского интерфейса (UI) для веб-сайтов и веб-приложений. Он отвечает за то, чтобы внешний вид и поведение сайта или приложения были привлекательными, удобными и функциональными для пользователей.

- Backend-тестировщик занимается проверкой и тестированием функциональности и производительности серверной части веб-приложения или программного обеспечения.

- Frontend-тестировщик занимается проверкой и тестированием пользовательского интерфейса (UI) веб-приложений и веб-сайтов.

- Специалист по кибербезопасности — это профессионал, который отвечает за обеспечение безопасности информационных систем, сетей и данных от внешних и внутренних угроз.

- Database администратор отвечает за обслуживание и управление базами данных. Он устанавливает и настраивает базы данных, контролирует доступ пользователей к базам данных, резервирует и восстанавливает данные, оптимизирует производительность системы, решает проблемы сетевого соединения и обеспечивает безопасность данных.

- Дизайнер сайта отвечает за создание и визуальное оформление веб-сайтов. Он разрабатывает уникальный и привлекательный дизайн страниц, выбирает цветовую палитру, подбирает шрифты и элементы интерфейса, создает логотипы и графические элементы.

- Бизнес-аналитик:  проводит анализ бизнес-потребностей и разрабатывать требования к проекту. Работает с интересующими сторонами и определяет функциональные возможности проекта.

- Маркетолог: разрабатывает стратегию маркетинга, определять целевую аудиторию и продвигать проект на рынке.

- Системный аналитик : отвечает за сбор требований к системе, занимается проектированием технического решения и ставит задачи команде разработки. То есть он понимает внутреннее устройство технических систем, и при этом может «переводить» с языка бизнеса на язык разработки.

Заказчик:

Он понимает сроки реализации, взвешенно подходит к каждому дополнительному функционалу. Сам погружен в IT и знает все бизнес-процессы проекта. Имеет достаточно большой бюджет для всего необходимого в области этого проекта.

- Анализ проекта

Данный проект имеет сложность в защите базы данных пользователей и может содержать много трудностей и ошибок из-за высокой масштабности. Так же одними из главных сложностхей проекта являются: короткие временные ограничения, сложность бизнес-логики и комплексность пользовательского интерфейса.

Требования:

На сайте каждый человек должен иметь доступ к основной базе информации о фармацевтических препаратах, советах по дозировке, доступу к номерам телефонов специалистов. Если человек зарегистрируется и введёт необходимые личные и медицинские данные, ему будет предоставлен свой личный кабинет(база данных аккаунта и личности), где будет храниться вся информация о нём, особенностях его организма, заболеваниях и предложениях по способам лечения и номера необходимых специалистов. Сайт имеет высокие требования к защите персональных данных зарегистрированных пользователей и не должен допустить утечку информации в процессе взлома.

Возможные проблемы и сложности в проекте:

- Проблемы с коммуникацией: недостаточное общение между членами команды проекта. Может вызвать недоразумения, ошибки и конфликты.

- Финансовые ограничения: у проекта не маленький, но всё же ограничен бюджет. Это может ограничить доступ к необходимым ресурсам или привести к сокращению функциональности проекта.

- Задержки во времени: непредвиденные обстоятельства, такие как проблемы со сроками поставок или увольнение ключевых сотрудников, могут привести к задержкам в проекте.

Сильные стороны:

- Конфиденциальность

- Наличие необходимого персонала и технологий

- Персонал имеет достаточный опыт работы в этой сфере деятельности

- Наличие опыта реализации масштабных проектов

Слабые стороны:

- Потенциальные угрозы безопасности

- Высокая зависимость от квалифицированных специалистов

- Высокая стоимость всего проекта

- 3 подходящие модели жизненного цикла:

- Модель жизненного цикла «Водопад»( Каскадная модель): Эта модель предполагает линейную последовательность шагов, начиная от сбора требований и проектирования сайта, до его разработки, тестирования и внедрения.

- Модель жизненного цикла «Итеративная разработка»: В этой модели проект разрабатывается через серию итераций, где каждая итерация включает в себя этапы анализа, проектирования, разработки и тестирования.

Эта модель хорошо подходит для проекта, так как требования могут быть неясны или подвержены изменениям, так как она позволяет гибко адаптироваться к изменениям в требованиях.

Отличие этих двух моделей:

Модель жизненного цикла "Водопад" предполагает последовательное выполнение этапов разработки, и каждый последующий этап начинается только после завершения предыдущего. То есть, процесс идет сверху вниз, как водопад.

С другой стороны, итеративная разработка предполагает несколько многократных проходов через фазы, позволяя сначала создать версию продукта с минимальной функциональностью, а затем постепенно улучшать его.

- Модель жизненного цикла «Инкрементальная разработка»( Инкрементальная модель): В этой модели проект разрабатывается с помощью серии инкрементов или частей, где каждый инкремент включает в себя полный набор функциональности сайта. Каждый инкремент может быть выпущен и представлен заказчику для оценки и обратной связи.

Модель жизненного цикла «Водопад»:

Плюсы:

- Структурированная и последовательная последовательность этапов, что делает ее легко планируемым и контролируемым процессом.

- Хорошая модель для проектов с определенными требованиями и небольшими изменениями. У нас как раз такой случай.

- Легко определить начало и конец каждого этапа, что продвигает проект вперед. В нашем случае нет точного конца этапа.

Минусы:

- Не подходит для проектов с неопределенными требованиями или высокой степенью изменений.

- Ограниченная интеракция с заказчиком и возможность для обратной связи.

- Непредусмотренные изменения могут вызвать значительные задержки и затраты.

Модель жизненного цикла «Итеративная разработка»:

Плюсы:

- Позволяет находить и исправлять ошибки раньше в процессе разработки и благодаря тестированию, что увеличивает шансы на успешное завершение проекта. Этот плюс данной модели очень важен для нашего проекта.

- Больше гибкости для внесения изменений. Вноситься изменений в нашем проекте будет много и постоянно.

- Более высокий уровень участия заказчика и его обратной связи, что приводит к более удовлетворяющему конечному продукту. Наш заказчик осведомлён о всех стадиях проекта, хорошо разбирается в теме и с ним легко вести постоянную связь.

Минусы:

- Необходимость внесения частых изменений и итераций может привести к увеличению времени и затрат на разработку проекта.

- Нужно иметь ясное представление о конечной цели проекта и требованиях для эффективного применения итеративной разработки.

- Возможность задержки проекта, если не управлять процессом итераций должным образом.

Модель жизненного цикла «Инкрементальная разработка»:

Плюсы:

- Быстрые результаты достигаются за короткое время благодаря внедрению основного функционала на ранней стадии разработки.

- Более высокое участие заказчика в проекте и его обратной связи. Этот пункт соответствует информации о нашем заказчике.

- Легче планировать и оценивать проекты благодаря разделению на небольшие инкременты.

Минусы:

- Возможность получения неработоспособной системы, если критический функционал не был учтен на ранних этапах.

- Не подходит для проектов с фиксированными требованиями и жесткими ограничениями сроков и бюджета.

- Может быть сложно управлять сложностью и взаимодействием компонентов при постоянном внесении изменений и добавлении новых инкрементов.

Больше всего для нашего проекта подходит модель жизненного цикла «Итеративная разработка», так как она полностью соответствует нашим требованиям.

Заказчик активно учувствует в проекте и даёт обратную связь, что бы сделать более качественный продукт. Благодаря тестированию на некоторых этапах проекта мы можем улучшить его в любое время и сделать его более подходящим к требованиям заказчика.

- Виды деятельности по всем этапам проекта

ГОСТ 12207 определяет следующие виды деятельности по всем этапам проекта:

1) Планирование разработки программного обеспечения:

- Планирование работ и ресурсов

- Определение требований к проекту

- Разработка плана разработки программного обеспечения

- Выбор методологии разработки и инструментария

2) Анализ требований к программному обеспечению:

- Сбор и анализ требований пользователей

- Определение функциональности и ограничений программного продукта

- Составление требовательной документации

3) Проектирование архитектуры программного обеспечения:

- Проектирование структуры и компонентов программного продукта

- Определение интерфейсов и алгоритмов

- Разработка диаграмм и моделей проекта

4) Разработка программного кода:

- Написание и отладка программного кода

- Тестирование отдельных компонентов и модулей

- Создание документации для программистов

5) Тестирование программного обеспечения:

- Планирование и проведение тестирования

- Создание тестовых случаев и данных

- Выявление и исправление ошибок

6) Внедрение программного обеспечения:

- Установка и настройка программного продукта

- Подготовка и проведение обучения пользователей

- Создание инструкций по эксплуатации и сопровождению

7) Поддержка и сопровождение программного обеспечения:

- Поддержка и исправление ошибок

- Обновление и модификация программного продукта

- Мониторинг и оптимизация производительности

8) Управление конфигурацией программного обеспечения:

- Контроль и управление изменениями в программном продукте

- Версионирование и архивирование исходного кода

9) Управление рисками при разработке программного обеспечения:

- Идентификация и анализ рисков проекта

- Разработка стратегии управления рисками

- Мониторинг и контроль рисков

10) Оценка и управление качеством программного обеспечения:

- Определение критериев и метрик качества

- Планирование и проведение ревизий и аудитов

- Мониторинг и улучшение процессов разработки

11) Управление изменениями в программном обеспечении:

- Идентификация и управление изменениями в требованиях

- Контроль и управление изменениями в коде и документации

- Обеспечение согласованности изменений

12) Мониторинг процесса разработки программного обеспечения:

- Оценка и контроль сроков и затрат

- Мониторинг и анализ процессов разработки

- Разработка отчетов о состоянии проекта

13) Управление командой разработчиков программного обеспечения:

- Распределение задач и ресурсов

- Мотивация и развитие команды

- Решение конфликтов и обеспечение сотрудничества

14) Обеспечение безопасности программного обеспечения:

- Идентификация и анализ уязвимостей

- Разработка и внедрение мер безопасности

- Проведение аудита безопасности программного продукта

15) Анализ и улучшение процессов разработки программного обеспечения:

- Анализ эффективности и качества процессов

- Планирование и внедрение улучшений

- Обучение сотрудников новым методам и инструментам

- Объединим эти виды деятельности в этапы проекта:

Планирование:

- Планирование разработки программного обеспечения

- Анализ требований к программному обеспечению

- Управление рисками при разработке программного обеспечения

Проектирование:

- Проектирование архитектуры программного обеспечения

Разработка:

- Разработка программного кода

Тестирование:

- Тестирование программного обеспечения

Внедрение:

- Внедрение программного обеспечения

Поддержка и сопровождение:

- Поддержка и сопровождение программного обеспечения

Управление:

- Управление конфигурацией программного обеспечения

- Управление изменениями в программном обеспечении

- Управление командой разработчиков программного обеспечения

Качество и безопасность:

- Оценка и управление качеством программного обеспечения

- Обеспечение безопасности программного обеспечения

Анализ и улучшение:

- Анализ и улучшение процессов разработки программного обеспечения

Мониторинг:

- Мониторинг процесса разработки программного обеспечения

Построение модели жизненного цикла «Итеративная разработка»:

Разработка

{модель жизненного цикла "Итеративная разработка" предполагает последовательное повторение данных этапов на протяжении всего процесса разработки, с целью постепенного совершенствования и улучшения продукта.}

Тестирование

Проектирование

Планирование

Внедрение

Качество и безопасность

Управление

Поддержка и сопровождение

Мониторинг

Анализ и улучшение

Цикл: планирование  - действие  - проверка - корректировка