Цели проекта - разработка и запуск удобного в использовании сайта веб-сайта, который будет предоставлять информацию о лекарственных препаратах, их свойствах, применении, дозировке, побочных эффектах и взаимодействии с другими препаратами

Задачи:

- распределить сотрудников по областям проекта;

- выявление целевой аудитории сайта;

- определение основных требований сайта;

- поиск информации/выбор сегмента потребителей (рынка сбыта);

- анализ полученных сведений и выбор исполнителя;

- непосредственное создание сайта;

- оценка полученного результата/предварительное тестирование;

- поддержка созданного сайта материалами и технически.

Роли, которые могут выполнять эти действия:

- Проджект-менеджер - отвечает за общее руководство проектом, планирование и контроль его выполнения.

- Бизнес-аналитик - анализирует требования и потребности клиентов, разрабатывает концепцию и функционал проекта.

- Технический специалист - отвечает за техническую сторону проекта, выбор и настройку необходимого оборудования и программного обеспечения. (команда разработки и системная безопасность)

- Маркетолог - разрабатывает стратегию маркетинга и продвижения нового проекта на рынке.

- Техническая поддержка - оказывает помощь пользователям при возникновении проблем и обеспечивает поддержку системы в работоспособном состоянии.

- Аналитики - отвечает за анализ и оценку эффективности нового проекта.

Эти роли могут быть объединены в одном лице или представлены разными специалистами в зависимости от размеров и сложности проекта.

Выбор реализации проекта "под ключ" силами внешней компании-консультанта во время внедрения программного обеспечения имеет ряд преимуществ и может быть предпочтительным вариантом по следующим причинам:

1. Экспертность и опыт: Компания-консультант, специализирующаяся на разработке и внедрении программного обеспечения, обладает значительным опытом в данной области. Они обычно имеют команду высококвалифицированных профессионалов, специализирующихся на различных этапах проекта. Это позволяет им выбирать оптимальные стратегии и решения, а также минимизировать риски и ошибки в процессе разработки и внедрения.

2. Эффективность и скорость: Компания-консультант имеет готовую и проверенную методологию для разработки и внедрения программного обеспечения. Их опыт и знания позволяют им эффективно управлять проектом и сократить время, необходимое для завершения проекта. Благодаря этому, внедрение может быть выполнено более быстро и позволит быстрее начать использование программного обеспечения.

3. Ресурсные выгоды: Реализация проекта "под ключ" силами внешней компании-консультанта освобождает внутренние ресурсы компании для других важных проектов и задач. Это может также сократить нагрузку на внутренних сотрудников, освободить их временные ресурсы и позволить им сосредоточиться на своих основных обязанностях и задачах.

4. Гарантии качества: Компания-консультант часто предоставляет гарантии качества на свои услуги, включая разработку и внедрение программного обеспечения. Это означает, что в случае возникновения проблем или ошибок в результате их работы, они будут принимать меры для их исправления без дополнительных затрат со стороны заказчика.

5. Обновленные знания и технологии: Компании-консультанты постоянно обновляют свои знания и следят за последними тенденциями и технологиями в области программного обеспечения. Таким образом, они могут предложить инновационные и современные решения, которые могут повысить эффективность и конкурентоспособность вашего программного обеспечения.

Однако, при выборе внешней компании-консультанта для реализации проекта "под ключ", необходимо также учитывать факторы, такие как репутация компании, рекомендации, перспективы взаимодействия и ценовая политика. Важно провести детальный анализ и выбрать надежного и надежного партнера для успешной реализации проекта программного обеспечения.

Возможные риски при внедрении:

1. Технические риски:

- - Непредвиденные технические проблемы или сбои в работе новых систем или программного обеспечения, нехватка ресурсов или компетенций для успешного завершения технических аспектов внедрения.

2. Организационные риски:

- Отсутствие поддержки и участия ключевых заинтересованных сторон во время внедрения, сопротивление со стороны сотрудников или нежелание изменять способы работы;

3. Финансовые риски:

- Недооценка бюджетных затрат на внедрение и эксплуатацию проекта, нежелательные изменения в экономической ситуации или финансовых условиях

При создании сайта для фармацевтики план внедрения может включать следующие этапы и мероприятия:

1. Исследование и планирование (2-4 недели):

- Определение целей и задач сайта

- Анализ конкурентов и целевой аудитории

- Разработка технического задания и функциональных требований

- Планирование бюджета и ресурсов

2. Проектирование (4-6 недель):

- Создание макетов и дизайна сайта

- Разработка структуры и навигации сайта

- Проектирование пользовательского интерфейса

- Создание дизайна и визуального оформления

3. Разработка (8-12 недель):

- Создание базы данных и серверной инфраструктуры

- Разработка фронтенда и бэкенда сайта

- Интеграция сторонних систем и сервисов (например, системы управления содержимым или платежные шлюзы)

- Разработка функциональности сайта (например, поиск продуктов, онлайн-заказ, регистрация пользователей)

4. Тестирование (2-4 недели):

- Проведение функционального тестирования

- Проверка совместимости с различными браузерами и устройствами

- Проверка на безопасность и защиту данных

- Выявление и исправление ошибок и недочетов

5. Внедрение (2 недели):

- Установка и настройка сайта на сервере

- Перенос контента и данных существующего сайта, если таковой имеется

- Тестирование работоспособности в реальной среде

- Подготовка к запуску и обеспечение доступности сайта

6. Поддержка и сопровождение (постоянно):

- Регулярное обновление контента, товаров и услуг

- Мониторинг работоспособности и производительности сайта

- Поддержка пользователей и решение возникающих проблем

В зависимости от сложности сайта и доступности ресурсов, каждый этап может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

Контрольные вопросы

- Какие варианты внедрения программного обеспечения вы знаете?

- Перечислите преимущества и недостатки каждого варианта

- Внедрение полностью собственными силами: В этом случае организация самостоятельно разрабатывает, реализует и внедряет программное обеспечение без использования внешних консультантов или поставщиков. Этот вариант предполагает наличие необходимого опыта и экспертизы внутри организации.

Преимущества:

- Полный контроль над процессом разработки и внедрения.

- Экономия средств за счет отсутствия необходимости платить внешним экспертам или компаниям-консультантам.

- Возможность адаптации и модификации программного обеспечения в соответствии с уникальными потребностями организации.

Недостатки:

- Необходимость иметь внутренний технический опыт и ресурсы для разработки и внедрения программного обеспечения.

- Временные затраты на организацию и проведение разработки и внедрения.

- Риск возникновения ошибок и проблем, связанных с ограниченными ресурсами и опытом.

- Реализация проекта (или его этапов) "под ключ" силами внешней компании-консультанта: В этом варианте организация нанимает внешнюю компанию-консультанта для выполнения всего процесса разработки и внедрения программного обеспечения. Консультант берет на себя ответственность за реализацию проекта, а организация активно взаимодействует и сотрудничает с консультантом.

Преимущества:

- Профессиональное выполнение всего процесса разработки и внедрения программного обеспечения со стороны экспертов.

- Ускорение процесса внедрения благодаря опыту и ресурсам консультантов.

- Возможность получить качественную поддержку и обучение со стороны консультантов.

Недостатки:

- Затраты на услуги внешней компании-консультанта могут быть высокими.

- Нужно уделить время на согласование требований и деталей с консультантами.

- Возможность потерять контроль над процессом разработки и внедрения.

- Привлечение руководителя проекта от внешней компании-консультанта: В этом случае организация нанимает руководителя проекта от внешней компании-консультанта для координации и управления всем процессом внедрения программного обеспечения. Остальную работу выполняют собственные сотрудники организации.

Преимущества:

- Экспертиза и опыт в управлении проектами, включая планирование, оценку рисков и контроль бюджета.

- Объективный взгляд на проект и способность предложить новые стратегии и решения.

- Использование bewerpractices и передовых методологий.

- Временное привлечение руководителя проекта без необходимости постоянного найма.

Недостатки:

- Высокие затраты на услуги внешнего консультанта.

- Не полное знание процессов и особенностей компании, что может затруднить интеграцию его рекомендаций с текущими процессами.

- Ограниченный контроль над проектом и решениями.

- Возможное затруднение в обеспечении долгосрочного влияния и поддержки проекта.

- Привлечение экспертов по продукту от внешней компании-консультанта: В этом варианте организация привлекает экспертов по конкретному продукту или технологии от внешней компании-консультанта. Эксперты помогают внедрить и настроить программное обеспечение, а также предоставляют консультации и обучение сотрудников организации.

Преимущества:

- Глубокое знание продукта и специализация в его использовании и оптимизации.

- Экспертные советы и рекомендации по настройке, использованию и улучшению ПО.

- Быстрое и точное решение проблем, связанных с продуктом.

- Обучение сотрудников и передача знаний по использованию продукта.

Недостатки:

- Высокие затраты на услуги внешних экспертов по продукту.

- Зависимость от внешнего поставщика для поддержки и развития продукта.

- Ограниченный контроль над продуктом и его изменениями.

- Возможные срывы сроков работы и координации с внешними экспертами.

Выбор варианта внедрения программного обеспечения зависит от множества факторов, включая уровень экспертизы внутри организации, доступность ресурсов, бюджет и требования к проекту.

| Этап | количество дней | дата начала | дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| Исследование и планирование | 2-4 недели(сред. 3) | 02.10.2023 | 22.10.2023 |
| Проектирование | 4-6 недель(сред. 5) | 23.10.2023 | 26.11.2023 |
| Разработка | 8-12 недель(сред. 10) | 20.11.2023 | 04.02.2023 |
| Тестирование | 2-4 недели(сред. 3) | 29.01.2023 | 25.02.2023 |
| Внедрение | 2 недели | 26.02.2023 | 10.03.2023 |
| Поддержка и сопровождение | постоянно | 02.10.2023 | 11.03.2024 |
| Выход в эксплуатацию | 1 день | 11.03.2024 |  |

| от 02 до 22 |  |  | от 23.10 до 26.11 |  |  |  |  | от 27.11.23 до 04.02.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | от 05 до 25 |  | от 26.02 до 10.03 |  | 11.03.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |